**Załącznik nr 3 do Umowy \_\_\_\_/K/2025**

**UG Nr**

**DOKUMENT GWARANCYJNY**

**sporządzony w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**dotyczący robót wykonanych w ramach Umowy Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odebranych na podstawie protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego/Odbioru Końcowego części Robót/Odbioru Końcowego Odcinka\* z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*\*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla poszczególnych Odcinków/części Robót*

**Wykonawca : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Podwykonawca (Gwarant): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zamawiający: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Podwykonawca udziela Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materiały i zamontowane Urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących warunkach:

1. **Przedmiot gwarancji**
2. Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wykonany w ramach Umowy Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalej „Umowa”,

Przedmiotem gwarancji jest część przedmiotu Umowy odebrana na podstawie protokołu Odbioru Końcowego nr\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wykonana w ramach Umowy Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dnia\_, dalej „Umowa”\*

*\*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla poszczególnych Odcinków/części Robót*

1. Gwarant odpowiada wobec Wykonawcy z tytułu niniejszej gwarancji jakości
za przedmiot Umowy (w tym także za części realizowane przez siebie i Dalszych Podwykonawców), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności postanowieniami Dokumentu Gwarancyjnego.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Wykonawcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Świadczenia gwarancyjne obejmują także obowiązki Podwykonawcy wynikające z planu utrzymania, o którym mowa w pkt 3.4.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub SWZ, a które zostały wskazane jako obowiązek Podwykonawcy.
4. Sporządzony przez Podwykonawcę plan utrzymania stanowi załącznik do Dokumentu Gwarancyjnego.
5. Gwarancji nie podlegają Wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa,
6. Gwarancji nie podlegają obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia.
7. Gwarancji nie podlegają wady Materiałów lub Urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
8. Gwarancji nie podlegają Wady powstałe z winy Wykonawcy lub użytkownika przedmiotu Umowy, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania lub Wady powstałe wskutek aktów kradzieży lub wandalizmu.
9. **Okres gwarancji**
10. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dokonania Ostatniego Odbioru Końcowego przez Zamawiającego i wydania Wykonawcy niniejszego dokumentu, lub od dnia Odbioru Końcowego danej części Robót lub Odcinka, jeżeli takie były przeprowadzone tj. od dnia ………...
11. Gwarancja zostaje udzielona na okres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy tj. do dnia …………...

Jeżeli wystąpienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia części przedmiotu Umowy z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej części przedmiotu Umowy ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy. W przypadku wymiany danego elementu na nowy, lub dokonania istotnej naprawy, okres gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg na nowo od daty dokonania naprawy, wskazanej w protokole usunięcia Wady.

1. **Obowiązki i uprawnienia Stron**
2. Gwarancja jakości obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za Wady, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest uprawniony do:
	1. żądania nieodpłatnego usunięcia Wady przedmiotu Umowy lub do żądania wymiany takiej rzeczy na nową, wolną od Wad. Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Wykonawcy, chyba że z właściwości lub rodzaju Wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. Wykonawca ma prawo w pierwszej kolejności zażądać usunięcia Wad poprzez naprawę wadliwych rezultatów Robót, Urządzeń lub Materiałów, a w razie niepowodzenia lub braku możliwości takiej naprawy – wymiany wadliwej części rezultatu Robót, Materiałów lub Urządzeń.
	2. wskazania trybu usunięcia wady zgodnie z pkt 5 ppkt 4 Dokumentu Gwarancyjnego;
	3. żądania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokości, w przypadku poniesienia szkody – przez Wykonawcę lub osobę trzecią, która wystąpi z roszczeniem do Wykonawcy – w związku z wystąpieniem lub nieusunięciem Wady (obejmującego zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści);
	4. żądania od Gwaranta kary umownej określonej w § 13 Umowy w przypadku nieusunięcia przez Gwaranta Wady w terminie określonym zgodnie z pkt 5 ppkt 4 Dokumentu Gwarancyjnego;
	5. żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolne od Wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d) Dokumentu Gwarancyjnego;
	6. uwzględnienia wystąpienia Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 3.3 lit. c) Dokumentu Gwarancyjnego lub określenia innego terminu na usunięcie Wady uwzględniającego realną możliwość usunięcia Wady, jeżeli usunięcie Wady nie jest możliwe w terminach określonych w pkt 5.3 i 5.4 Dokumentu Gwarancyjnego.
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Umowy, o której mowa w pkt 1, objętej zakresem gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:
	1. terminowego spełnienia żądania Wykonawcy dotyczącego usunięcia Wady, w sposób ustalony z Wykonawcą lub wskazany przez Wykonawcę, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na nową i wolną od Wad, jeżeli Wady usunąć się nie da. W przypadku, gdy rzecz była już dwukrotnie naprawiana, Gwarant wymieni taką rzecz na nową, wolną od Wad. Rzecz zastępująca wymienianą, nie może mieć gorszych parametrów niż zastępowana;
	2. terminowego spełnienia żądania Wykonawcy dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od Wad;
	3. jeżeli usunięcie Wady nie jest możliwe w terminach określonych w pkt 5.3 i pkt 5.4 Dokumentu Gwarancyjnego, Podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w możliwie najkrótszym czasie wraz ze szczegółowym określeniem oraz zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim Wada zostanie usunięta. W takim przypadku Wykonawca może uwzględnić wystąpienie Podwykonawcy, przychylając się do zaproponowanego terminu lub określając inny termin na usunięcie Wady, możliwy do dotrzymania przez Podwykonawcę;
	4. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt 3.2 lit. c) i lit. e) Dokumentu Gwarancyjnego;
	5. zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 3.2 lit. d) Dokumentu Gwarancyjnego.
5. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od Wad.
7. **Przeglądy gwarancyjne**
8. Komisyjny przegląd gwarancyjny ma na celu określenie czy w okresie gwarancyjnym zostały ujawnione Wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przeglądu realizowane są warunki gwarancji, w tym świadczenia gwarancyjne wskazane w pkt 1 ppkt 4 Dokumentu Gwarancyjnego, jak również ewentualne wskazanie nowych, ujawnionych Wad. Przeglądy gwarancyjne sieci trakcyjnej będą obejmowały czynności wchodzące w zakres „Oględzin” opisanych w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej
9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co kwartał w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji jakości. W przypadku braku Wad Istotnych komisyjne przeglądy gwarancyjne będą obywać się co pół roku.
10. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, Wykonawca zawiadomi o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając pisemną informację w tym zakresie na adres e-mail: ………………………………..
11. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej …….. osoby wyznaczone przez Zamawiającego (przedstawiciele Zamawiającego w komisji) oraz co najmniej …….. osoby wyznaczone przez Wykonawcę i Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji). Komisyjne przeglądy gwarancyjne w okresie odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji odbywać się będą przy udziale Inżyniera, jeżeli Zamawiający tak postanowi.
12. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3 Dokumentu Gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli lub ich niewyznaczenie nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
13. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej  dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz kopia dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Wykonawca niezwłocznie przesyła Gwarantowi kopię protokołu przeglądu.
14. Przed upływem okresu gwarancji jakości, o którym mowa w pkt 2.2 Dokumentu Gwarancyjnego, zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny, którego dokonanie będzie potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W przypadku sieci trakcyjnej, odbiór pogwarancyjny będzie obejmował czynności wchodzące w zakres „Przeglądu Okresowego” opisanego w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej.
15. **Tryb usuwania wad**
	1. Wady Istotne

Wada istotna to Wada, której wystąpienie powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność rezultatu Robót do określonego przez Wykonawcę użytku, w szczególności ze względu na cel Wykonawcy określony w dokumentach przetargowych lub ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Rezultatu Robót. Za Wadę Istotną będą uważane w szczególności te Wady, które powodują w infrastrukturze Zamawiającego:

* 1. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń i obiektów budowlanych (przedmiotu Gwarancji) w takim stopniu, że niemożliwe lub utrudnione jest:
		+ - 1. prowadzenie ruchu pociągów lub obsługi podróżnych;
				2. bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podróżnych;
	2. utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z obiektów i urządzeń (przedmiotu Gwarancji) zgodnie z dokumentacją projektową.

W przypadku, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt b), Gwarant usunie Wadę bez zakłóceń powodujących wyłączenie ruchu, a służby eksploatacyjne Zamawiającego zapewnią zwiększony dozór lub stałą obsługę obiektu/urządzenia na czas usuwania Wad.

Wady Istotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabeli poniżej.

* 1. Wady Nieistotne

Za Wady Nieistotne będą uznawane Wady, których wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu Odbioru (rezultatu Robót) ze względu na cel, do którego został zamówiony oraz nie uchybia podstawowym wymogom określonym w Prawie lub dokumentach przetargowych, oraz nie powoduje niezdatności rezultatu Robót do określonego w Umowie użytku, w szczególności ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiekolwiek części rezultatu Robót.

Wady Nieistotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabeli poniżej.

* 1. –
	2. Gwarant obowiązany jest podjąć działania według niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych dla urządzeń i obiektów budowlanych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rodzaj wady** | **Wymagany czas reakcji od powiadomienia** | **Powiadomienie** |
| A. | Wady Istotne | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia | 1 godz.  | Osoba upoważniona przez Wykonawcę powiadamia osobę wskazaną przez Gwaranta |
| Doprowadzenie do ograniczonej możliwości funkcjonowania | 6 godz.  | Osoba upoważniona przez Gwaranta powiadamia osobę wskazaną przez Wykonawcę, okoliczność wskazana w powiadomieniu jest weryfikowana i potwierdzana przez Wykonawcę |
| Określenie czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej | 12 godz.  |
| Powiadomienie Wykonawcy o całkowitym usunięciu Wady Istotnej i gotowości do jej odbioru | w kolejnej godzinie od określonego czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej |
| B. | Wady Istotne, o których mowa w pkt 5.1 ppkt b) Dokumentu Gwarancyjnego | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia | 2 godz. | Osoba upoważniona przez Wykonawcę powiadamia osobę wskazaną przez GwarantaOsoba upoważniona przez Gwaranta powiadamia osobę wskazaną przez Wykonawcę, okoliczność wskazana w powiadomieniu jest weryfikowana i potwierdzana przez Wykonawcę |
| Usunięcie Wady Istotnej w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację | 12 godz.  |
| Określenie czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej | 24 godz.  |
| Powiadomienie Wykonawcy o całkowitym usunięciu Wady Istotnej i gotowości do jej odbioru | w kolejnej godzinie od określonego czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej |
|  | C. | Wady Nieistotne | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia | 24 godz. | Osoba upoważniona przez Wykonawcę powiadamia osobę wskazaną przez Gwaranta |
|  | Działania zabezpieczające umożliwiające dalszą pracę | 72 godz.  | Osoba upoważniona przez Gwaranta powiadamia osobę wskazaną przez Wykonawcę okoliczność wskazana w powiadomieniu jest weryfikowana i potwierdzana przez Wykonawcę |
|  | Określenie czasu całkowitego usunięcia Wady Nieistotnej | 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.  |
|  | Powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do całkowitego usunięcia Wady Nieistotnej | na co najmniej 24 godziny przed przystąpieniem do całkowitego usunięcia Wady Nieistotnej |
|  | Powiadomienie Wykonawcy o całkowitym usunięciu Wady Nieistotnej i gotowości do jej odbioru | nie później niż następnego dnia roboczego od określonego czasu całkowitego usunięcia Wady Nieistotnej |

* 1. Każdy z terminów wskazanych w ppkt 4) powyżej, określonych dla każdej z kategorii Wad na poszczególne czynności liczy się od godziny, w jakiej Wykonawca wysłał powiadomienie o Wadzie;
	2. Jeżeli Gwarant nie wypełnił obowiązku polegającego na:
	3. potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, lub
	4. określeniu czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej i powiadomieniu Wykonawcy o jego ilości, lub
	5. powiadomieniu Wykonawcy o przystąpieniu do całkowitego usunięcia Wady Nieistotnej, lub
	6. doprowadzeniu do ograniczonej możliwości funkcjonowania, lub
	7. usunięciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację, lub
	8. działaniach zabezpieczających, umożliwiających dalszą pracę, lub
	9. usunięciu wady w terminie,
	10. skutecznej naprawie urządzenia tj. nie więcej niż dwukrotnej jego naprawie, chyba że usunięcie Wady polegało na wymianie urządzenia lub jego części zamiennej (podzespołu) na nowe.

Wykonawca lub Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia Wady samodzielnie lub powierzenia usunięcia Wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu, a także bez utraty uprawnień wynikających z Dokumentu Gwarancyjnego. W takim przypadku Gwarant pokryje Wykonawcy lub Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym. W przypadku gdy koszty usunięcia Wady przewyższać będą kwotę Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca lub Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z Zabezpieczenia Wykonania.

* 1. –
	2. Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą świadczącą serwis awaryjny dla urządzeń sieci trakcyjnej o krótszych czasach reakcji niż wskazane w tabeli powyżej. W przypadku awarii powodującej zagrożenie życia lub wstrzymanie ruchu kolejowego, awaria zostanie usunięta przez prowadzącego serwis po stronie Zamawiającego. Podwykonawca zostanie poinformowany o zdarzeniu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od stwierdzenia zdarzenia, w sposób opisany w punkcie 6 poniżej. Gwarant może uczestniczyć w pracach komisji kolejowej, jednak jego nieobecność nie będzie wstrzymywała prac mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego, ani skutkowała negowaniem ustaleń komisji. Gwarant, jako członek komisji, ma prawo wglądu do dokumentacji związanej ze zdarzeniem (np. protokołów, zdjęć, zestawień Materiałów itp.). Wykonawca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń za wymieniony Materiał, jeśli komisja ustali, że powodem awarii był wadliwy Materiał lub niepoprawny montaż, a w/w zdarzenie dotyczy odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji.
	3. Po usunięciu Wady przez Podwykonawcę zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy protokół, potwierdzający usunięcie danej wady, ze wskazaniem daty faktycznego usunięcia danej Wady, potwierdzonej przez przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy.
	4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad.
1. **Komunikacja**
	1. O każdej Wadzie i awarii osoba upoważniona przez Wykonawcę niezwłocznie powiadamia osobę wskazaną przez Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
	2. W przypadku zgłaszania Wad istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie Gwaranta o tym fakcie telefonicznie pod nr ……………………………………, a następnie potwierdzenie zgłoszenia pocztą elektroniczną.
	3. O każdym doprowadzeniu do ograniczonej możliwości funkcjonowania lub o usunięciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację lub o wykonaniu działań zabezpieczających, umożliwiających dalszą pracę lub o określonej ilości czasu całkowitego usunięcia Wady lub o całkowitym usunięciu Wady i gotowości do jej odbioru Gwarant powiadamia osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminach wskazanych w tabeli ppkt 4.
	4. Wykonawca sporządzi wykaz osób upoważnionych, a Podwykonawca wykaz osób wskazanych, do kontaktów, zgłaszania Wad, przyjmowania powiadomień o Wadach i awariach oraz potwierdzania przyjęcia powiadomienia o Wadach, które Strony wzajemnie sobie przekażą w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego lub protokołu Odbioru Końcowego Odcinka. Strony obowiązane są informować się niezwłocznie o każdej zmianie takich osób pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonaną.
	5. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
	6. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

 .…………………………………………………........

* 1. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:

…………………………………………………………

* 1. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 6.5 i pkt 6.6 Dokumentu Gwarancyjnego, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
	2. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o restrukturyzację lub otwarcia likwidacji, powiadomić pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.
1. **Postanowienia końcowe**
2. W sprawach nieuregulowanych w Dokumencie Gwarancyjnym odpowiednie zastosowanie mają zapisy UG z Zamawiającym oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
3. Dokument Gwarancyjny jest integralną częścią Umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**za Wykonawcę**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*imię, nazwisko, podpis*)

**za Podwykonawcę**

**(Gwaranta):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*imię, nazwisko, podpis*)